AI融资APP
MVP开发说明书 + 询价清单
版本：V1.0｜用途：发送给深圳开发团队统一报价
项目定位：个人/企业信用融资需求分析 + AI解释 + 合规合作转接

预算原则：先做可验证MVP，不做“贷款超市”，不把AI包装成银行审批。


1. 项目概述
本项目面向中国大陆市场，服务个人及小微企业的无抵押信用融资需求。用户通过填写基础信息、经营/收入情况、现有负债与融资需求，系统以“规则引擎 + AI解释”的方式形成融资需求分析、资料完整度提示和候选方向。涉及具体金融产品、额度、利率、审批及办理的环节，以实际合作金融机构的合规范围为准。
	项目项
	要求

	客户端
	iOS + Android，优先Flutter跨平台

	管理后台
	Web管理后台（Vue/React均可）

	后端
	FastAPI / Spring Boot 等成熟框架

	数据库
	MySQL或PostgreSQL；Redis按需

	AI
	调用成熟大模型API + 知识库/RAG；不训练自有大模型

	部署
	云服务器、数据库、对象存储、日志与备份均使用甲方账号

	目标工期
	建议6-8周完成可测试MVP；备案/上架时间另计

	目标预算
	希望MVP开发控制在2-4万元；供应商按模块拆分报价



2. 核心用户流程
首页 → 选择“个人信用融资”或“企业信用融资” → 分步填写资料 → 用户确认授权/隐私说明 → 系统规则分析 → AI生成融资需求报告 → 展示候选融资方向/合作机构信息 → 保存融资档案 → 后续更新、复评、消息提醒。
企业获客流程需支持渠道二维码：财税公司/企业服务商/产业园使用专属二维码或渠道码，用户注册后后台自动记录来源，以便统计注册、评估、有效需求和后续转化。
3. V1页面与功能清单
	编号
	页面
	主要功能
	优先级

	P01
	启动/协议
	Logo、版本、隐私政策/用户协议入口
	必须

	P02
	手机号登录/注册
	验证码登录、首次注册、退出
	必须

	P03
	首页
	两张大卡：个人信用融资 / 企业信用融资；AI助手；融资档案；资讯入口
	必须

	P04
	个人评估-基础
	年龄段、城市、职业、工作年限
	必须

	P05
	个人评估-收入
	收入区间、社保/公积金、现有负债
	必须

	P06
	个人评估-需求
	期望金额、期限、资金用途
	必须

	P07
	企业评估-基础
	企业名称/统一社会信用代码、城市、成立年限、行业
	必须

	P08
	企业评估-经营
	营业收入、开票、纳税、经营流水
	必须

	P09
	企业评估-需求
	现有融资、法人基本情况、金额、期限、用途
	必须

	P10
	授权说明
	采集目的、字段、第三方、保存期限、撤回方式；勾选确认
	必须

	P11
	分析中
	进度/加载状态，异常重试
	必须

	P12
	融资需求报告
	需求概况、资料完整度、融资准备等级、改善建议
	必须

	P13
	匹配结果
	规则筛选后的候选方向/合作信息；不得显示虚构审批概率
	必须

	P14
	详情页
	机构/产品来源、条件、资料、更新时间、免责声明、合规转接按钮
	必须

	P15
	AI融资助手
	通用融资知识、报告解释、资料准备问答；保留对话记录
	必须

	P16
	资讯/课堂
	后台发布文章，分类、详情、收藏可后置
	建议

	P17
	我的融资档案
	个人/企业档案、更新时间、重新评估
	必须

	P18
	我的
	基本资料、消息、协议、授权记录、注销账号
	必须

	P19
	渠道落地页/H5
	渠道码识别、介绍、手机号、开始评估；降低直接下载阻力
	强烈建议

	P20
	消息中心
	系统通知/档案更新提醒；先做站内消息
	建议



4. 管理后台功能
	模块
	V1要求

	用户管理
	用户列表、注册时间、渠道来源、个人/企业类型、状态；敏感信息按权限查看

	融资档案
	查看个人/企业评估数据、更新时间、报告状态

	产品/机构库
	机构、产品/服务信息、适用条件、来源、更新时间、上下架

	规则管理
	条件字段、操作符、阈值、优先级、启停；支持无需改代码调整规则

	匹配记录
	用户需求、命中规则、候选结果、生成时间；可审计

	AI知识库
	上传/维护融资知识、FAQ、政策材料；记录版本

	资讯CMS
	文章分类、发布、下架、封面、发布时间

	渠道管理
	生成渠道ID/二维码；统计注册、完成评估、有效需求等

	消息管理
	站内消息模板、批量/定向发送（V1可简化）

	权限/日志
	管理员账号、角色权限、登录日志、关键操作日志、数据查询日志

	数据看板
	注册、评估完成、有效需求、个人/企业占比、渠道CAC相关导出字段



5. 匹配与AI逻辑
原则：规则决定“是否进入候选”，AI负责“解释为什么、还缺什么资料、下一步怎么准备”。不要让大模型直接凭感觉决定用户是否符合金融产品。
规则示例：成立年限 ≥ X个月；营业收入区间；是否持续开票；纳税情况；城市；职业/收入；负债区间等。
每条规则需要可配置、可启停、可记录命中原因。
AI输出必须使用固定结构：需求摘要、资料完整度、准备等级、主要优势、待完善项、风险提示、免责声明。
禁止AI输出“保证通过”“审批概率92%”“银行一定能批”“内部渠道”等承诺。
AI调用需要保存请求ID、模型、时间、状态和必要的审计信息；敏感字段尽量脱敏后发送。
6. 数据、隐私与安全要求
手机号验证码登录；验证码频率限制、防刷。
HTTPS；密码/密钥不得明文写入客户端；敏感字段加密存储或脱敏展示。
第三方SDK清单、用途、权限必须可盘点；不要默认申请通讯录、短信、通话记录、精确位置等与核心功能无关的权限。
必须提供隐私政策、用户协议、授权记录、撤回授权/注销账号入口。
后台必须有角色权限、操作日志、数据查询日志。
数据库每日备份；生产/测试环境隔离；服务器、域名、短信、AI、应用商店账号全部归甲方。
V1第三方数据接口先预留标准API接口层；未签约的征信/大数据接口不要写死或伪造。
APP上线前需按实际业务办理APP备案；工信部要求境内提供互联网信息服务的APP履行备案，备案信息包括APP名称/图标、域名、包名或ID、公钥/MD5、SDK等。若实际服务内容涉及互联网金融等需前置审批的类别，应按主管部门要求处理。
7. 技术与交付要求
	项目
	最低要求

	移动端源码
	完整Flutter工程，可在甲方电脑独立编译iOS/Android

	后端源码
	完整源码、依赖文件、环境变量模板、API文档

	后台源码
	完整Web后台源码、构建说明

	数据库
	ER图/表结构、初始化SQL、字典说明

	接口文档
	OpenAPI/Swagger或等价文档；第三方接口清单

	部署
	甲方云账号部署；提供部署脚本/步骤、域名/HTTPS配置说明

	设计源文件
	Figma/即时设计/Sketch等可编辑源文件，不只交PNG

	测试
	功能测试清单、主要Bug关闭记录；至少1轮真机测试

	上架协助
	iOS/Android上架资料整理与技术配合；审核被拒后的技术修改范围写清

	文档
	部署、运维、账号、数据备份恢复、版本发布说明

	知识产权
	定制源码、UI源文件、数据库设计等合同约定成果归甲方；第三方开源/商用组件需列明许可

	售后
	建议上线后30-60天免费修复合同范围内Bug；新需求另报价



8. 明确不做（V1排除项）
支付/放款/代扣/资金账户；任何代替金融机构完成审批或授信的功能。
复杂会员商城、现金返佣、多级分销、社区、直播、短视频、即时聊天。
自研征信系统、自研大模型、复杂机器学习推荐模型。
同时接入大量银行/数据供应商；V1只做接口框架和少量已签约接口。
复杂CRM、呼叫中心、坐席系统；先支持导出/状态记录。
为了“看起来功能多”而增加与融资需求验证无关的页面。
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